A faire...

RmDv : backup registers accès	OK Faire une fonction qui factorise
RmDv : faire le réglage de l'intervalle de temps	OK Mettre 5sec en plus pour chaque RmDv.
RmDv: vérifier/compléter les commandes IR	OK Marche avec LED normale !!! donc bien comprendre pourquoi le code marche :!!!
Insérer une détection du reset BP pour envoyer en broadcast et fournir la version à afficher dans le RmDv, LCD et IHM (Chps de plus RmDvData)
Aide au débug / NB : on peut poursuivre une activité dans une exception cata genre fault handler... / 28Avril 24 / → handler Exception cata ajouté : rien ne se passe / → le bug persiste mais semble venir de l'alim... aucune détection soft !	LCD exception fault handler / Repérer les plantages possible et LCD / Mettre en place watch dog / Tenir un log des erreurs. / Prévoir une comm avec l'HMI pour sortir d'un plantage sévère : / EXEMPLE : / - un message UART ne répond pas, reprise UART pour reset depuis l'HMI. / - ou bien après un log, émission UART sans IT vers l'HMI puis auto reset / - ou bien écriture de code erreur ds BKPreg, avec stamp. Puis autoreset.
RmDv : faire le trou pour passer la LED IR + bouton reset ? Attention, aucun trou pour module ext
Réseau FSK SGw: afficher LCD 5 RmDv : D1:00 D2:65 D3:10 D4:99 D5: 00	OK voir InfoLCD.c
Réseau FSK SGw : tester les 5 modules	OK

Système : faire fonctionner l'ensemble en mode programmation
Système : acheter écran tactile et mettre python en déclenchement automatique.
IHM : faire un fichier de backup pour redémarrage + penser redémarrage SGw + penser première mise en service module RmDv
Système : faire fonctionner l'ensemble en mode Automatique